SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany

Městys Karlštejn

se sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

zastoupená: Petrem Rampasem, starostou

IČ: 	00233374

DIČ:	CZ00233374

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

č.ú.: 0363766339/0800

dále jen „objednatel“

a

………………………………

se sídlem:	…..

zastoupená:	…..

IČ:		…..

Bankovní spojení:	…..

č.ú.:	…..

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Karlštejn“. Dílo představuje stavební úpravy hasičské zbrojnice v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací zpracovanou Ing.arch. Davidem Půlkrábkem 8/2016. Objednatel se zavazuje za hotové a předané dílo zaplatit smluvní cenu – viz bod VI. této smlouvy.

# I.

Základní ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Karlštejn“ za podmínek této smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován v Čl. II této smlouvy.

- Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

a)	že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,

b)	že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku objednatele s názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Karlštejn“.

- Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje:

  - že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

  - že se řádně seznámil s rozsahem prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,

  - že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

  - je pojištěn proti vzniku škody na majetku nebo zdraví třetích osob, načež dokládá kopii smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

  - že poskytne veškerou potřebnou součinnost při realizaci díla Ing.arch Davidu Půlkrábkovi, jakožto technickému dozoru investora.

- Objednatel prohlašuje, že realizace díla uvedeného v této smlouvě je spolufinancována z programu Ministerstva zemědělství.

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla v rozsahu:

- dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“),

- dle rozsahu prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

- veškeré práce provedené v rámci realizace díla budou v souladu s legislativními předpisy ČR

- Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

  - Před zahájením realizace prací:

    - provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

    - pořízení fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat,

    - provedení prohlídky místa plnění a nastavení orientačního harmonogramu prací

    - předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- případné připomínky či změny rozsahu prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy,

- technologické a pracovní postupy.

  - V průběhu realizace díla:

    - zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu realizace;

    - pořízení fotodokumentace průběhu realizace a předání objednateli na el. nosiči;

    - zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

    - kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

    - průběžná řešení a schvalování případných změn oproti rozsahu prací uvedených v příloze č. 1 této smlouvy;

    - pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace a předání objednateli na el. nosiči.

    - vedení stavebního deníku

  - K přejímce díla:

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

    - seznam všech předaných dokladů;

    - stavební deník

    - kompletní fotodokumentaci předmětu díla viz bod 2.1 a 2.2

    - Závěrečnou zprávu s uvedením všech provedených prací a jejich rozsahu

    - a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu viz odstavec VI. této smlouvy.

III.

# Vlastnictví k dílu

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

- Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

- Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

IV.

Místo plnění

- Místem realizace díla je Městys karlštejn.

V.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 75 dnů od podpisu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 30 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

- Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

- V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VI.

Cena díla

- Cena za provedené dílo dle čl. I. bodu 1. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a činí:

Celková cena díla bez DPH		………………………………………………,- Kč

DPH celkem z ceny díla		………………………………………………,- Kč

Celková cena díla vč. DPH		………………………………………………,- Kč

Slovy: ……………….. korun českých

- Cena sjednaná v čl. VI. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce a náklady spojené s realizací díla.

- Součástí této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele – oceněný položkový rozpočet, který Zhotovitel podal v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Karlštejn“. Tato nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. Odsouhlasení změny musí písemně potvrdit objednatel.

- Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VII.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

- Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

- Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i označení textem: „Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Karlštejn“

- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

- Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

VIII.

Staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Stavební deník

- Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

- Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací, údaje o časovém postupu prací, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

- Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.

X.

Předání díla

1.	Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny předem

2.	O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

-	označení díla,

-	označení objednatele a zhotovitele díla,

-	číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

-	zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

-	soupis případných vad a nedodělků,

-	prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

-	datum a místo sepsání zápisu,

-	jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

-	seznam předané dokumentace,

-	soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

-	termín vyklizení staveniště.

4.	Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.

5.	Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

XII.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a kvalitu provedení díla, která je předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce ……………….(min 24 měsíců)…………..

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII.

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV.

Ostatní ujednání

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

    - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. V odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,

    - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.

- Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

- Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za prokazatelně provedené části díla včetně věcí, které převzal.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

XV.

Závěrečná ujednání

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Pokud jedna strana předloží písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. Strana, která dodatek navrhla, jím je po tuto dobu vázána.

- Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8.    Zhotovitel i objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení a předání díla.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

V Karlštejně  dne:					V ……………… dne:

za objednatele:						za zhotovitele:

……………………….					………………......

Petr Rampas					jméno a příjmení, podpis

starosta obce Karlštejn